OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU
Nr sprawy: ZR-033/Rb/RZ/2024
Nazwa zamówienia: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Bielską i ul. Roztoczańską  w Bydgoszczy”

- Zamawiający   Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

85-817 Bydgoszcz  ul. Toruńska 103

Tel:  52 58 60 985 Faks: 52 58 60 583 adres e-mail: tz4@mwik.bydgoszcz.pl

- Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej  www.bip.mwik.bydgoszcz.pl

- Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

      - budowę sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PVC ø 200 mm od Si do S8 – długość 166,5 m,

      - budowę studni rewizyjnej betonowej ø 1,0 m  - 8 szt.,

      - wykonanie obruków wokół studni z kostki o grubości 8 cm na podbudowie betonowej – 8 szt.,

      - budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. nr 31/13 ø 160 mm – długość 4,5 m,

      - budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. nr 31/21 ø 160 mm – długość 8,5 m,

      - budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. nr 31/22 ø 160 mm –długość 8,5 m,

      - budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. nr 31/23 ø 160 mm –długość 8,5 m,

      - budowę sieci wodociągowej od W1 do W13 PE ø 110 mm – długość 242,5 m,

      - budowę przyłącza wodociągowego do dz. nr 31/13 ø 40 mm – długość 8 m,

      - budowę przyłącza wodociągowego do dz. nr 31/22 ø 40 mm – długość 9,5 m,

      - budowę przyłącza wodociągowego do dz. nr 31/21 ø 40 mm – długość 23,5 m,

      - budowę przyłącza wodociągowego do dz. nr 31/23 ø 40 mm – długość 9,5 m,

      - budowę hydrantu nadziemnego Hp-80 wraz z odcinkiem łączącym do sieci wodociągowej  - 2 szt.

      - wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu  -1 kpl.,

      - nadzór archeologiczny – 1 kpl.

CPV: 45231300-8, 45233000-9.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

- Kryteria oceny ofert – cena bez podatku VAT

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

- Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w kwocie 
14 000,00 zł.

- Miejsce i termin składania ofert

Miejsce: Bydgoszcz, ul. Toruńska 103 – Biuro Obsługi Klienta. Termin: 17.06.2024 r. godz. 10:00.

Prezes Zarządu

mgr inż. Stanisław Drzewiecki