**Załącznik nr 6** – Wzór UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr ZP-RZ/\_\_\_/2025

zawarta \_\_.\_\_.2025 r. w Bydgoszczy (dalej: „UMOWA”) pomiędzy:

**Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Bydgoszczy (85-817), przy ul. Toruńskiej 103, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000051276,NIP: 554 030 92 41, REGON: 090563842, numer BDO: 000024031 o kapitale zakładowym w wysokości 369 088 000,00 zł, zwaną w dalszej treści UMOWY „Zamawiającym”, którą reprezentują:

- ………………..

- …………………….

a

…………………………………………….. z siedzibą w …………………………

(…-….), przy ul. …………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………….., NIP: …………………………, REGON: ………………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………….. zł,

zwaną w dalszej treści UMOWY „Wykonawcą”, którą reprezentuje / reprezentują:

…………………………………………..

…………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………., ul. …………., …-… ……………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …………….., REGON: ……………….., nr PESEL ……………………………., zwanym w dalszej treści UMOWY „Wykonawcą”.

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa   
o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot UMOWY**

* + - 1. Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania zamówienie pn.: **„Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych”** w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej UMOWIE oraz w:

## specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

## ofercie Wykonawcy: Formularzu oferty, Wykazie cen.

* + - 1. Dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 stanowią integralną część niniejszej UMOWY.
      2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotowego zamówienia strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

**§ 2**

**Termin wykonania**

Strony ustalają, że Wykonawca wykonaprzedmiot UMOWY w terminie do **\_\_.\_\_.2027**.

*(24 miesiące od dnia zawarcia UMOWY)*

**§ 3**

**Wynagrodzenie Wykonawcy**

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie ustalone ostatecznie na podstawie niezmiennych do końca realizacji cen jednostkowych (określonych przez Wykonawcę w ofercie – w „Wykazie cen”) oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT) – **...................** zł, słownie: ................................. zł, w tym:
   1. wartość netto (bez podatku VAT) - ..................... zł, słownie: .................................... zł;
   2. podatek VAT ……..% - ................ zł, słownie: ..................................................... zł.
3. W przypadku remontu nawierzchni o grubości innej niż 11 cm, cena jednostkowa naprawy takiej nawierzchni zostanie obliczona zgodnie ze wzorami określonymiw „Wykazie cen”.
4. Przyjęta forma wynagrodzenie oznacza, że za roboty niezrealizowane przez Wykonawcę, choć objęte UMOWĄ nie należy się wynagrodzenie, w związku z czym ulegnie ono obniżeniu na zasadzie ekwiwalentności świadczeń stron.
5. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu UMOWY powstanie konieczność zaniechania wykonania robót lub konieczność zaniechania wykonania robót zamiennych, to Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest zaniechać wykonania określonych robót oraz zaniechać wykonania robót zamiennych - w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym tak pod względem rzeczowym, jak i finansowym.
6. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

**§ 4**

**Płatności**

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot UMOWY będzie się odbywało fakturami częściowymi, wystawianymi po każdym miesiącu realizacji.
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbioru robót, a w przypadku dróg wojewódzkich i krajowych dodatkowo protokół odbioru robót Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej   
   w Bydgoszczy, zwanego dalej „ZDMiKP” .
3. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić do 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi*.* Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: **……………………………………………………………….**

(*nazwa banku, numer rachunku bankowego)*

1. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).

**§ 5**

**Pełnomocnicy**

1. Zamawiający ustanawia Kierownika, Zastępcę i pracownika(ów) Zakładu ………………… *(nazwa)*: ………………… *(imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail)* uprawnionymi samodzielnego do:
   * 1. zgłoszenia robót Wykonawcy,
     2. dokonania odbioru naprawionych nawierzchni,
     3. sprawdzenia i zatwierdzenia kosztorysu powykonawczego.
2. Zamawiający ustanawia Kierownika i Zastępcę Zakładu ………………… *(nazwa)*: ………………… *(imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail)* uprawnionymi do samodzielnego podpisania protokołu odbioru.
3. Wykonawca ustanawia ………………… *(imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail)* uprawnionym do:

1) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót do realizacji,

1. zgłoszenia wykonania robót,

3) przekazania kosztorysu powykonawczego i protokołu odbioru.

**§ 6**

***(zapis § 6 zostanie odpowiednio zmieniony, jeżeli Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub siłami wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)***

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście cały zakres rzeczowy robót, będący przedmiotem UMOWY z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2. / Przedmiot UMOWY zostanie wykonany osobiście przez Wykonawców występujących wspólnie, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu UMOWY.
2. Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał przedmiot UMOWY z pomocą podwykonawcy (zgłoszonego w ofercie), tj.: *…………………………………………………………*

*(nazwa (firma), adres i podwykonawcy)*

Ten podwykonawca będzie realizował roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot zawarto w pkt 5 oferty stanowiącej integralną część UMOWY.

Strony UMOWY w dacie jej zawarcia oraz podwykonawca zawrą umowę przekazu wg wzoru, o którym mowa w § 4 ust. 3 UMOWY.

1. W okresie obowiązywania UMOWY Wykonawca lub podwykonawca robót ma prawo zgłosić zamiar powierzenia części robót do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy podając szczegółowy przedmiot robót budowlanych podwykonania oraz wartość tych robót. Strony UMOWY oraz podwykonawca / dalszy podwykonawca zawrą umowę przekazu wg wzoru o stanowiącego załącznik nr … do UMOWY.
2. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, uprawniony będzie do złożenia Wykonawcy i podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

**§ 7**

**Obowiązki Zamawiającego**

* 1. Zgłoszenie informacji o rozpoczęciu i zakończeniu robót w pasie drogowym do ZDMiKP oraz do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
  2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót.
  3. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltową.
  4. Zgłoszenie mailem (*adres e-mail Wykonawcy* \_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_) Wykonawcy:
     1. miejsca naprawy nawierzchni,
     2. rodzaju i grubości nawierzchni,
     3. powierzchni nawierzchni do wykonania.

1. Likwidacja zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót po zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę.
2. Sprawdzenie i zatwierdzenie zestawienia robót.
3. Dokonanie odbioru robót i podpisanie protokołu odbioru robót.

**§ 8**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Dokonanie naprawy zgłoszonej nawierzchni asfaltowej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, a w sytuacjach stwarzających szczególne zagrożenie - na wniosek Zamawiającego, w ciągu 5 godzin od zgłoszenia robót wykonanie naprawy docelowo lub naprawy tymczasowej nawierzchni, jeśli jest to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz we właściwym porządku.
3. Wykonawca, w razie wytworzenia odpadów, jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót budowlanych, ich części, bądź urządzeń   
   w toku realizacji, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót.
6. Uzyskanie potwierdzenia odbioru robót przez ZDMiKP w przypadku naprawy nawierzchni na drogach krajowych i wojewódzkich.
7. Sporządzenie protokołu odbioru robót.
8. Sporządzenie kosztorysu powykonawczego (po każdym miesiącu realizacji umowy)   
   i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu.
9. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu UMOWY kończy się okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (dot. polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, który został przedłożony Zamawiającemu wraz z ofertą), to Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć odpowiedni dokument ubezpieczenia potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 zł oraz z terminem ubezpieczenia nie krótszym niż termin wykonania przedmiotu UMOWY, o którym mowa w § 2.

**§ 9**

**Materiały**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot UMOWY z materiałów własnych i nowych – **nie dopuszcza się do stosowania materiałów z wtórnego przerobu (z wyjątkiem robót tymczasowych)**.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny:
   * + 1. odpowiadać wymogom wyrobów wprowadzonych do obrotu, określonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane,
       2. nadawać się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie robót.
5. Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą UMOWĄ, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.
7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 6, okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z UMOWĄ, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały lub wykonanie robót są zgodne z UMOWĄ, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
8. Na zmianę materiałów użytych do wykonania przedmiotu UMOWY w stosunku do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) jest wymagana zgoda Zamawiającego. Postanowienie § 14 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

**§ 10**

**Odbiór robót**

1. Strony postanawiają, że przedmiot UMOWY będzie odbierany częściowo.
2. Zamawiający rozpocznie odbiór robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru, wyznaczając uprzednio termin i zawiadamiając o nim Wykonawcę.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć termin na ich usunięcie lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

* 1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
  2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od UMOWY lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:
2. oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,
3. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
4. oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
5. wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,
6. wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej   
   i przepisami techniczno-budowlanymi,
7. wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemających charakteru wad istotnych,
8. decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu UMOWY, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nienadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,
9. oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
10. podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze.
11. Protokół odbioru podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru - dzień ten stanowi datę odbioru i wykonania robót.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót.
13. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu UMOWY zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

**§ 11**

**Zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY**

* 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY w wysokości **5 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 tj.:....... zł (słownie:............ zł) w formie pieniężnej/ gwarancji bankowej/ gwarancji ubezpieczeniowej.

1. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY będzie realizowane niezależnie od zapłaty kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1).
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu UMOWY w terminie określonym w § 2 i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.
4. W trakcie realizacji UMOWY Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form tj.: pieniądz, poręczenia bankowe, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
5. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

**§ 12**

**Kary umowne**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
   1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:
   2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu UMOWY - w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 zł) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1.
   3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100 zł) za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
   4. za odstąpienie od UMOWY z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,
   5. gdy Wykonawca powierzy wykonanie części robót podwykonawcy - w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł),
   6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od UMOWY z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§ 13**

**Rękojmia za wady**

* + - 1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu UMOWY wynosi 12 miesięcy, licząc od daty odbioru częściowego ustalonej w protokole odbioru częściowego robót będących przedmiotem niniejszej UMOWY.
      2. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu UMOWY w okresie rękojmi, obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji niezwłocznie po ujawnieniu się wady.

1. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:
   * 1. niezwłocznie jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,
     2. w innych przypadkach w ciągu 7 dni,
2. Po bezskutecznym upływie terminów jak wyżej reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

**§ 14**

**Zmiana UMOWY**

* + - 1. Zmiana postanowień UMOWY może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
      2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej UMOWY w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna   
         z następujących okoliczności:

1. Zamawiający nie złożył zamówień na cały zakres przedmiotu UMOWY i UMOWA nie została wykonana w terminie, o którym mowa w § 2, a Wykonawca wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania i wykonanie niewykonanego zakresu przedmiotu UMOWY wg cen jednostkowych określonych w poszczególnych pozycjach Wykazu cen;
2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne   
   i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
   1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
   2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
   3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w UMOWIE;
3. zostały spełnione łącznie następujące warunki:
4. konieczność zmiany UMOWY spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
5. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie   
   w UMOWIE;
6. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian UMOWY;
7. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3;
8. łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w UMOWIE,
   * + 1. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
   1. zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
   2. nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna   
      z następujących okoliczności:
9. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu   
   o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
10. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy   
    w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
11. zmiana znacznie rozszerza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,
12. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 8).
    * + 1. Zarówno wystąpienie jakichkolwiek okoliczności jak i konieczność wprowadzenia zmian do UMOWY wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony UMOWY o zamiarze wprowadzenia zmian z uzasadnieniem i określeniem skutków finansowych wprowadzanych zmian.

**§ 15**

**Odstąpienie od UMOWY**

* 1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od UMOWY w szczególności:
   1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie UMOWY nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY,
   2. gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu UMOWY bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu UMOWY pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
   3. w razie stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień umownych przez Wykonawcę;
   4. gdy Wykonawca powierzy wykonanie części robót podwykonawcy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY, w szczególności, jeżeli:
   1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru,
   2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od UMOWY powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Strony mogą odstąpić od UMOWY w terminie do 30 dni po upływie terminu jej wykonania, określonego w § 2 UMOWY.

4. W wypadku odstąpienia od UMOWY, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od UMOWY Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą UMOWĄ,
4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione,
5. Zamawiający w razie odstąpienia od UMOWY:
6. dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
7. może odkupić materiały, konstrukcje lub urządzenia określone w § 15 ust. 4 pkt 3),
8. przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia § 12 zachowują moc.

**§ 16**

**Ochrona Danych Osobowych**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z klauzulą informacyjną Zamawiającego (zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <http://bip.mwik.bydgoszcz.pl/index.php/ogloszenia-o-przetargach/informacja-o-rodo>) swoich pracowników oraz pracowników podwykonawców, których dane zamieścił w ofercie lub umowie, informując ich, że ich dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu.
2. Wykonawca zobowiązuje się w pierwszej korespondencji przesłać do pracowników Zamawiającego wymienionych w § 6 swoją klauzulę informacyjną informując ich o fakcie przetwarzania ich danych osobowych (np. pisemnie, e-mailem, faxem) oraz klauzule podwykonawców, o ile będzie im przekazywał dane osobowe pracowników Zamawiającego.

**§ 17**

**Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść, bądź obciążyć na rzecz osoby trzeciej wierzytelności, powstałej w związku z wykonaniem przedmiotu UMOWY. Jakakolwiek cesja lub przelew wierzytelności stanowią podstawę do odstąpienia od UMOWY przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym.
2. W sprawach nieuregulowanych w UMOWIE będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy tytułu XVI (Umowa o roboty budowlane) oraz tytułu XV (Umowa o dzieło) Kodeksu Cywilnego.
3. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem UMOWY będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5. UMOWA została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,   
   w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i w jednym egzemplarzu dla Zamawiającego.

# ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

**Załącznik nr 6A** – Wzór UMOWY przekazu (*analogicznie do dalszego podwykonawcy*)

**UMOWA PRZEKAZU**

zawarta w dniu \_\_.\_\_.202\_ r. w Bydgoszczy pomiędzy:

**Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,** z siedzibą w Bydgoszczy, (85-817), przy ul. Toruńskiej 103, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000051276, NIP: 5540309241, REGON: 090563842, nr BDO: 000024031, o kapitale zakładowym w wysokości 369 088 000,00 zł,

reprezentowaną przez:

[•] - [•]

zwaną dalej: **Zamawiającym**

a

[•]

reprezentowanym/ą przez:

[•] - [•]

zwaną dalej: **Wykonawcą**

oraz

[•]

reprezentowanym/ą przez:

[•] - [•]

zwaną dalej: **Podwykonawcą**

zwanymi dalej łącznie: **Stronami** bądź każdy z osobna: **Stroną**.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

1. w dniu \_\_.\_\_.202\_ r. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zawarta została Umowa o roboty budowlane nr ZP-RZ/\_\_\_\_/202\_ (zwana dalej: **Umową**), na mocy której Wykonawca zobowiązał się do wykonania zamówienia pn.: **„Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych”**,
2. w dniu \_\_.\_\_.202\_ r. Wykonawca zawarł z Podwykonawcą umowę podwykonawczą, na mocy której powierzył Podwykonawcy wykonanie części robót stanowiących przedmiot Umowy (zwaną dalej: **Umową Podwykonawczą**)

Strony postanowiły zawrzeć Umowę Przekazu o następującej treści:

**§ 1.**

1. Stosownie do postanowień Umowy Podwykonawczej:
   1. Podwykonawca zobowiązał się do wykonania na rzecz Wykonawcy robót, których szczegółowy zakres określa **Załącznik nr 1** do niniejszej Umowy Przekazu;
   2. z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Podwykonawczej, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Podwykonawcy przysługuje od Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie [•] (słownie: [•]) brutto, w tym:
      1. wartość netto (bez podatku VAT) - [•] (słownie: [•])
      2. podatek VAT [•] % - [•] (słownie: [•]).
   3. zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2 będzie następowała częściami, na podstawie prawidłowo wystawionych i doręczonych Wykonawcy faktur VAT;
   4. termin zapłaty faktury, o której mowa w pkt 3 będzie wynosił 30 dni od dnia doręczenia poprawnie wystawionej faktury Wykonawcy wraz z załącznikami wskazanymi w Umowie Podwykonawczej.
2. Wykonawca każdorazowo, nie później niż w momencie doręczenia wystawionej przez siebie faktury VAT, przedłoży Zamawiającemu kopię faktury VAT wystawionej przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy.
3. Wykonawca, działając na podstawie art. 9211 Kodeksu cywilnego, zobowiązuje i upoważnia każdorazowo Zamawiającego do przekazania, po wystawieniu i w ramach płatności faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, kwoty odpowiadającej wartości brutto wystawionej przez Podwykonawcę faktury VAT na rachunek bankowy Podwykonawcy o numerze: [•] („**Kwota Przekazu**”) z tym zastrzeżeniem, że Kwota Przekazu nie może być wyższa niż wartość robót podwykonawcy poświadczona w protokołach stanu i wartości robót, o których mowa w § 4 Umowy oraz wartość faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
4. Wykonawca oświadcza, że wpłata na rachunek Podwykonawcy Kwoty Przekazu będzie stanowiła spełnienie świadczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegającego na zapłacie na rzecz Wykonawcy odpowiedniej części wynagrodzenia, stwierdzonego fakturą VAT wystawioną i doręczoną Zamawiającemu przez Wykonawcę stosownie do postanowień § 4 Umowy.
5. Podwykonawca oświadcza, że wpłata na rachunek Podwykonawcy Kwoty Przekazu przez Zamawiającego będzie stanowiła spełnienie świadczenia Wykonawcy wobec Podwykonawcy, polegającego na zapłacie należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, stwierdzonego fakturą VAT, wystawioną i doręczoną Wykonawcy zgodnie z ust. 1.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia we wpłacie Kwoty Przekazu, powstałe na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub Podwykonawca, a w szczególności za zwłokę Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu kopii faktury VAT Podwykonawcy.

**§ 2.**

1. Podwykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy nie może przenieść bądź obciążyć na rzecz osoby trzeciej wierzytelności, o której mowa w § 1 ust. 3 i 5 Umowy Przekazu.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
3. Podwykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Załączniki do Umowy Przekazu stanowią jej integralną część.
5. Zmiana Umowy Przekazu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowę Przekazu sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Zamawiający** | **Wykonawca** | **Podwykonawca** |

**Załączniki:**

1. Szczegółowy zakres prac objętych Umową Podwykonawczą

**Załącznik nr 7** – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Nr sprawy: **ZR-007/Rb/RZ/2025**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

**Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych**

pn.: **„Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych”**

1. **Część ogólna**
2. Nazwa zamówienia: „**Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych”**.
3. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Remontem cząstkowym nawierzchni objęte są naprawy nawierzchni ulic i chodników po robotach instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych prowadzonych przez Zamawiającego. Remont metodą asfaltowania na gorąco. Prace będą prowadzone na terenie miasta Bydgoszczy.

Zakres robót obejmuje:

* + 1. naprawę nawierzchni z asfaltobetonu o średniej grubości 11cm (6cm w-wa wiążąca   
       i 5cm w-wa ścieralna) – 4.500,00 m2
    2. naprawę nawierzchni o średniej grubości 11cm (6cm w-wa wiążąca z asfaltobetonu   
       i 5cm w-wa ścieralna z SMA) – 600,00 m2
    3. frezowanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej o grubości 5cm – 700,00 m2.
    4. asfaltowanie tymczasowe w przypadku niskich temperatur o średniej grubości 11cm – 200 m2
    5. odtworzenie oznakowania poziomego w formie takiej jak uszkodzona w wyniku prowadzonych prac – 10 m2

**Nie dopuszcza się stosowania mieszanin mineralno-bitumicznych z wtórnego przerobu za wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 4)!**

Zamawiający zabezpieczy i oznakuje teren robót oraz wykonana podbudowę pod nawierzchnię asfaltową.

* 1. Wyszczególnienie robót:
  2. Remont nawierzchni z asfaltobetonu obejmuje:

Przygotowanie uszkodzonego miejsca do naprawy należy wykonać przez docięcie   
krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, dokładne oczyszczenie przy pomocy sprężarki dna   
i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren i pyłu, zaimpregnowanie krawędzi emulsją asfaltową uszczelniając połączenie nowego asfaltu ze starym za pomocą kitu asfaltowego, przerwy robocze przy wykonywaniu nakładek bitumicznych uszczelnić taśmą asfaltowo-kauczukową 5mm x 40mm lub 5mm x 50mm. Ułożenie warstwy wiążącej asfaltowej i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

* 1. W okresie zimowym kiedy masa bitumiczna jest na rynku niedostępna wykonać asfaltowanie tak, aby przywrócić ruch, a następnie w warunkach dogodnych dokonać niezbędnego frezowania nawierzchni i ponownego asfaltowania masą bitumiczną. Zajęcie pasa ruchu i związane z tym opłaty ponosi Wykonawca. Koszty wszystkich prac związanych z koniecznością zajęcia pasa ruchu do wykonania asfaltowania ponosi Wykonawca.
  2. Remont nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej z masy SMA (mastyks grysowy):

Docięcie krawędzi uszkodzenia j. w. ręczne oczyszczenie podłoża, ułożenie geokompozytu pod połączenia z istniejącą nawierzchnią, ułożenie nawierzchni   
z mieszanek mineralno-asfaltowych (SMA) - warstwa wiążąca, skropienie nawierzchni drogowej mastyksem grysowym, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych - warstwa ścieralna.

W obydwóch rodzajach nawierzchni grubości warstw zgodne z przedmiarem robót. Zagospodarowanie odpadów z rozbiórki po stronie Wykonawcy. Po wykonaniu prac należy wywieźć spryzmowany gruz samochodami.

* 1. W okresie zimowym kiedy masa SMA jest na rynku niedostępna wykonać asfaltowanie tak, aby przywrócić ruch, a następnie w warunkach dogodnych dokonać niezbędnego frezowania nawierzchni i ponownego asfaltowania masą SMA. Zajęcie pasa ruchu i związane z tym opłaty ponosi Wykonawca. Koszty wszystkich prac związanych z koniecznością zajęcia pasa ruchu do wykonania asfaltowania ponosi Wykonawca.
  2. Oznaczenie wg CPV: 45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)

1. **Materiały**

Technologia usuwania fragmentów nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia. Beton asfaltowy wytwarzany wg PN-EN-13108-1/2006” Mieszanki mineralno-asfaltowe” powinien mieć uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia, przy czym największe ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić w przedziale od 1/3 do ¼ głębokości uszkodzenia do 80 mm. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mastyks grysowy SMA) charakteryzuje się dużą zawartością grysów, zawiera stabilizator mastyksu, jest szczelna i odporna na działanie czynników atmosferycznych oraz deformację lepkoplastyczną. Jest stosowana jako warstwa ścieralna   
i wiążąca. Jest stosowana dla wszystkich kategorii ruchu.

1. **Sprzęt**

W zależności od potrzeb Wykonawca winien użyć następującego sprzętu: piła do cięcia asfaltu, sprężarka do usuwania nieczystości i pyłów, nagrzewnica do osuszania w razie konieczności, walec wibracyjny, płyta wibracyjna, skrapiarka (przy robotach remontowych należy stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą, aby ułatwić równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w założonej ilości), frezarki powierzchni asfaltowych, samochód termos z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej   
w system ogrzewczy, układarka i zestaw walców, sprzęt do wbudowania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco” (przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne rozkładanie przy użyciu łopat, listwowych ściągarek i listew profilowych), specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń. Remonter jest przeznaczony do likwidacji ubytków nawierzchni i spękań przy zastosowaniu różnych frakcji grysowych i emulsji asfaltowej, odpowiednio dozowanych i wbudowanych pod ciśnieniem w miejsca powstałych uszkodzeń nawierzchni.

1. **Transport**

Mieszankę betonu asfaltowego należy transportować zgodnie z wymaganiami   
podanymi w PN-EN-13108-1/2006 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania cz.1. Beton asfaltowy”.

1. **Badania robót**

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów do wykonania robót.

1. **Odbiór robót i rozliczenie robót**

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania  
i odbioru robót, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Przedmiot umowy będzie odbierany częściowo. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru robót, a w przypadku dróg wojewódzkich i krajowych dodatkowo protokół odbioru robót Zarządu Dróg Miejskich   
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zwanego dalej „ZDMiKP”. Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy (po każdym miesiącu realizacji umowy)   
i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu.

1. **Normy**

PN-EN-13108-1/2006 ; PN-EN- 13108-5/2006; PN-EN-206-1/2003; aprobata techniczna IBDIM Dyspersyjne kity asfaltowo-kauczukowe Nr AT/2005-03-0795 (wyd. III).

**Załącznik nr 8** – Klauzula Informacyjna

Nr sprawy: **ZR-007/Rb/RZ/2025**

Zamówienie pn. **„Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych”**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

**KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA**

**W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (dalej jako: „**RODO**”), poniżej Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Administratorem danych osobowych osób, których dane zostają przekazane Zamawiającemu przez wykonawców w związku z ubieganiem się przez wykonawców o udzielenie zamówienia są: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz.
2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: [wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl](mailto:wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl) lub pod nr telefonu 693-168-329.
3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą oraz właściwego rozliczenia sposobu wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia.
4. Dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:

* dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
* dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego tj. w celu poprawnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak również w celu prawidłowego wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
* dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy wykonawca jest osobą fizyczną lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą).

1. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Zamawiającego (np. usługi IT, doradztwo prawne). Odbiorcami danych mogą być również osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania (w szczególności w zakresie i na zasadach określonych w obowiązującym u Zamawiającego regulaminie udzielania zamówień) oraz podmioty kontrolujące wydatkowanie uzyskanych przez Zamawiającego środków finansowych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, a po tym czasie w ramach obowiązków prawnych Zamawiającego lub dla realizacji jego uzasadnionego interesu np. z uwagi na obowiązujące terminy kontroli przeprowadzanej w zakresie właściwego wydatkowania przez Zamawiającego środków pozyskanych na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla wzięcia udziału w postępowaniu.
4. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO). W razie uznania, że doszło do naruszenia ochrony danych, osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, których nie uzyskał bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (np. dane osoby skierowanej do realizacji zamówienia, podwykonawcy, pełnomocnika, członka organu), w zależności od potrzeb: imiona i nazwiska, imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, PESEL, NIP, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę jego wydania oraz datę ważności dokumentu, podmiot wydający dokument; numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, miejsce pracy, stanowisko, uprawnienia.
6. Zamawiający uzyskał dane osobowe bezpośrednio od wykonawcy lub z publicznie dostępnych rejestrów.
7. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekazuje, o sposobie przetwarzania ich danych przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 1-10 powyżej.