Załącznik nr 4 – Wzór umowy ZAMIENNY

UMOWA nr ZP-RZ/___/2026

zawarta __.__.2026 r. w Bydgoszczy (dalej: „UMOWA”) pomiędzy:

Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy (85-817), przy ul. Toruńskiej 103, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000051276, NIP: 554 030 92 41, REGON: 090563842, numer BDO: 000024031 o kapitale zakładowym w wysokości 369 088 000,00 zł, zwaną w dalszej treści UMOWY „Zamawiającym”, którą reprezentują:

- ……………………………………….. - …………………………………………

- ……………………………………….. - …………………………………………

a

…………………………………………….. z siedzibą w …………………………

(…-…), przy ul. ……………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……………………, NIP: …………………………, REGON: ………………………, o kapitale zakładowym w wysokości ……………………. zł,

zwaną w dalszej treści UMOWY „Wykonawcą”, którą reprezentuje / reprezentują:

…………………………………………..

…………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………., ul. …………., …-… ……………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …………….., REGON: ……………….., nr PESEL ……………………………., zwanym w dalszej treści UMOWY „Wykonawcą”.

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta UMOWA o następującej treści:

§ 1

Przedmiot UMOWY

      - Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania zamówienie pn.: „Obsługa serwisowa systemu emisji gazów odlotowych (CEMS) z ITPO” w zakresie i na warunkach określonych w:

      - UMOWIE

      - ofercie Wykonawcy, na którą składają się:

  - Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do UMOWY.

  - Wykaz cen, stanowiący załącznik nr 2 do UMOWY.

- opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do UMOWY, dalej „OPZ”.

      - W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji UMOWY strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

      - Wykonawca wykona przedmiot UMOWY z należytą starannością.

§ 2

Termin wykonania

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot UMOWY w terminie do__.__.2027 r.

(12 miesięcy od dnia zawarcia UMOWY)

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie ustalone ostatecznie na podstawie niezmiennych do końca realizacji cen jednostkowych (określonych przez Wykonawcę w ofercie – w „Wykazie cen”) oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych usług.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie przekroczy kwoty brutto (łącznie z podatkiem VAT): ................... zł, słownie: ................................. złotych …/100, w tym:

- wartość netto (bez podatku VAT): ..................... zł, słownie: ........................ złotych …/100;

- podatek VAT ……..%: ................ zł, słownie: .............................................. złotych …/100.

- Przyjęta forma wynagrodzenia oznacza, że za usługi niewykonane przez Wykonawcę, choć objęte UMOWĄ nie należy się wynagrodzenie, w związku z czym ulegnie ono obniżeniu na zasadzie ekwiwalentności świadczeń stron.

- W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych usług, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 4

Płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot UMOWY będzie się odbywało fakturami częściowymi wystawianymi na koniec miesiąca.

- Za każdy miesiąc realizacji UMOWY Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury z terminem płatności 30 dni od daty doręczenia.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbioru, określające stan i wartość wykonanych usług przeglądu w okresie rozliczeniowym.

- Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ........................................................................................
(numer rachunku bankowego)

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

- W przypadku wystawienia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) Wykonawca:

- przekaże Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe (w szczególności: protokoły stanu i wartości usług w okresie rozliczeniowym, inne dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie przedmiotu UMOWY) i inne ewentualne załączniki do faktury za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ………….@mwik.bydgoszcz.pl

- prześle na adres e-mail wskazany w pkt powyżej powiadomienie, że Wykonawca wystawił fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF),

- oprócz obligatoryjnych elementów faktury, w części Podmiot3/Daneidentyfikacyjne w polu „IDWew” wpisze: NIP Zamawiającego i liczbę „…”.

§ 5

Pełnomocnicy stron

  - Zamawiający ustanawia ……………… oraz ………………… lub ……… (imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail) uprawnionymi samodzielnie do:

- kontaktów z Wykonawcą,

- uczestniczenia w uzgadnianiu realizacji przedmiotu UMOWY,

- Zamawiający ustanawia ………………oraz z…………….. lub z ………….. (imię , nazwisko, nr tel., adres e-mail) uprawnionymi łącznie do dokonywania odbiorów usług stanowiących przedmiot UMOWY i podpisywania protokołów odbioru usług wykonanych,

w granicach umocowania nadanego im UMOWĄ.

  - Wykonawca ustanawia ………………………... (imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail) uprawnionym do:

    - kontaktów z Zamawiającym,

    - powiadomienia Zamawiającego o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu UMOWY,

    - uzgadniania z Zamawiającym wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu UMOWY,

    - przekazania przedmiotu UMOWY i podpisania protokołu odbioru usług wykonanych,

w granicach umocowania nadanego mu/im UMOWĄ.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do:

- zapewnienia bezpiecznego łącza internetowego i udostępnienia transmisji podglądu zdalnego systemu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,

- umożliwienia dostępu do urządzeń w celu wykonania przeglądów serwisowych,

- udostępnienia Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej,

- zawiadomienia Wykonawcy o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu UMOWY z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem,

- zgłaszania awarii lub usterek (tel. Wykonawcy ……………., lub e-mailem (e-mail Wykonawcy: ………………..)

- dokonania odbioru usług stanowiących przedmiot UMOWY - protokołem odbioru usług wykonanych.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

      - Wykonawca jest zobowiązany do:

- Sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu (mistrz ITPO) najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem prac listy wszystkich pracowników biorących udział w wykonaniu przedmiotu UMOWY (imię i nazwisko pracownika, jego numer PESEL, a jeżeli numeru PESEL nie posiada – numer paszportu) wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdów, które będą wjeżdżały na teren obiektu Oczyszczalni Ścieków Fordon, przy ul. Gen. T.Bora Komorowskiego 74a w Bydgoszczy, (zwanego dalej obiektem); wszystkie pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu obiektu będą rejestrowane.

- Zawiadomienia Zamawiającego o terminie wykonania przeglądu z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

- Poinformowania swoich pracowników o zasadach poruszania się na terenie obiektu w rejonie wykonywania przedmiotu UMOWY oraz przestrzegania zakazu wykonywania jakichkolwiek zdjęć, za wyjątkiem zdjęć dokumentujących wykonywanie usługi.

- Dostarczenia comiesięcznego raportu z wizyty serwisowej zawierającej wyniki badań, listę podjętych działań, w tym wymienionych elementów zużywalnych (np. filtry, uszczelki).

- Zapewnienia wykwalifikowanych pracowników oraz urządzeń i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu UMOWY.

- Zapewnienia stosownego nadzoru nad prawidłowością i bezpieczeństwem wykonywanych prac przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w zakresie prowadzonych prac.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie prac, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie ich trwania na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi pracami.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów.

- Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prac i w ich bezpośrednim otoczeniu, przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie ich wykonywania. W przypadku uszkodzenia sprzętu Zamawiającego koszty naprawy lub wymiany na nowe pokrywa Wykonawca.

- Dbania o porządek na terenie prowadzonych prac oraz utrzymywania terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Uporządkowania terenu po zakończeniu usługi, zaplecza, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów.

- Zorganizowania szkolenia z obsługi systemu dla pracowników Zamawiającego, tj. 4 osoby z nadzoru ITPO, 4 brygadzistów oraz 4 osoby z obsługi.

- Usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór Zamawiającego w trakcie trwania prac, w terminie nie dłuższym, niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu UMOWY, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Podjęcia działań na obiekcie związanych z usuwaniem awarii – czas interwencji 24h.

- Podjęcia zdalnych działań związanych z usuwaniem awarii – niezwłocznie po zgłoszeniu, lecz nie później niż do 2 godzin od zgłoszenia.

- Zdalnego wsparcia podczas pracy w warunkach normalnych, jak i odbiegających od normy – podjęcie działań w przeciągu 3 godzin od zgłoszenia.

- Konsultacji telefonicznych w kwestii obsługi urządzeń, a także odpowiedniego ich ustawienia.

- Informowania w formie raportu o jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu oraz koniecznych wymianach lub remontach urządzeń systemu.

- Przekazania Zamawiającemu wszystkich zużytych lub uszkodzonych elementów, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru wykonanych usług.

- Prowadzenia prac w sposób niezakłócający normalnego użytkowania obiektów Zamawiającego.

- Poniesienia przez Wykonawcę wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu UMOWY.

- Zachowania pełnej poufności w zakresie zleconych prac.

- Wykonywania przeglądów od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00 na terenie czynnego obiektu.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Opisem przedmiotu zamówienia i oświadcza, że jest w stanie wykonać prace objęte przedmiotem UMOWY na warunkach określonych w UMOWIE.

    - Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, iż dysponuje stosownymi zasobami ludzkimi, narzędziami, środkami finansowymi, uprawnieniami oraz doświadczeniem, co umożliwi sprawną oraz zgodną z profesjonalnym charakterem działalności Wykonawcy realizację przedmiotu UMOWY.

    - Wykonawca, w razie wytworzenia odpadów, jest zobowiązany do postępowania określonego     przepisami ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach.

    - Obsługa serwisowa instalacji powinna być wykonywana 1 raz w miesiącu kalendarzowym podczas stabilnej pracy instalacji, jednak w odstępach nie częstszych niż 20 dni, chyba że wystąpi taka potrzeba techniczna lub na wniosek Zamawiającego.

    - W całym okresie realizowania przedmiotu UMOWY, począwszy od dnia zawarcia UMOWY i na zasadach w niej określonych, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem UMOWY, z sumą gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu UMOWY kończy się okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (dot. polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, który został przedłożony Zamawiającemu), to Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiedni dokument ubezpieczenia potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem UMOWY na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż, 100 000,00 zł  przez cały okres realizacji UMOWY.

§ 8

Odbiory

Strony postanawiają, że z czynności odbioru:

- miesięcznych przeglądów będzie spisany protokół odbioru usług wykonanych w okresie rozliczeniowym, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności:

- oznaczenie miejsca i daty sporządzenia protokołu,

- określenie okresu rozliczeniowego,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru usług,

- wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze, w tym protokół serwisowy z wyszczególnieniem prac wykonanych wraz z wnioskami i uwagami,

- oznaczenie osób podpisujących protokół i podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy.

- wykonanych usług związanych z usunięciem usterek i awarii będzie spisany protokół odbioru usług wykonanych w okresie rozliczeniowym, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności:

  - oznaczenie miejsca i daty sporządzenia protokołu,

  - określenie okresu rozliczeniowego,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru usług,

  - wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

  - stan i wartość wykonanych usług

  - oznaczenie osób podpisujących protokół i podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy.

## § 9
Zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 tj.:....... zł (słownie:............ złotych …/100) w formie pieniężnej/ gwarancji bankowej/ gwarancji ubezpieczeniowej.

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY.

- Zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY będzie realizowane niezależnie od zapłaty kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu UMOWY i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 5.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia tj. .................... zł (słownie: … złotych) i zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady, o ile nie zostanie przeznaczona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W trakcie realizacji UMOWY Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form tj.: pieniądz, poręczenia bankowe, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi, to wady przedmiotu UMOWY powstałe w tym okresie usunie Zamawiający lub użytkownik w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY.

- Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn przedmiot UMOWY nie zostanie wykonany w terminie oznaczonym w § 2 UMOWY, a zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, to wartość zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY wynikająca z dokumentu gwarancyjnego/poręczenia zostanie zatrzymana jako kaucja (suma) pieniężna w gotówce na rzecz Zamawiającego, jako stanowiąca gwarancję zgodnego z UMOWĄ wykonania przedmiotu UMOWY – chyba, że Wykonawca bezzwłocznie przedłoży stosowny aneks do dokumentu gwarancji /poręczenia przedłużający termin jej obowiązywania.

- Kaucja pieniężna, o której mowa w ust. 9 zostanie utworzona przez potrącenie z faktury lub faktur częściowych kwoty, o której mowa w ust. 1, zaś jej zwrot nastąpi w sposób następujący:

- 70% (...............zł, słownie: … złotych …/100) – w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu UMOWY i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% (........zł, słownie: … złotych …/100) – nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi, o ile nie zostanie przeznaczona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

§ 10

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:

  - za zwłokę w wykonaniu comiesięcznego przeglądu wynikającego z dokumentacji DTR urządzeń w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu o którym mowa w § 7 ust. 1 2 pkt 2 lub w dokumencie DTR, jeśli Wykonawca nie dokonał zawiadomienia Zamawiającego.

  - za odstąpienie od UMOWY z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od UMOWY z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

Odstąpienie od UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od UMOWY w następujących sytuacjach:

    - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie UMOWY nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY,

    - niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu UMOWY w terminie określonym w § 2, Zamawiający może odstąpić od UMOWY bez wyznaczenia terminu dodatkowego,

    - w razie stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień umownych przez Wykonawcę.

    - gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu UMOWY bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu UMOWY pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od UMOWY powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Strony mogą odstąpić od UMOWY w terminie do 30 dni po upływie terminu jej wykonania, określonego w § 2 UMOWY.

- W wypadku odstąpienia od UMOWY, Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od UMOWY, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych elementów przedmiotu UMOWY na dzień odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od UMOWY postanowienia § 10 UMOWY zachowują moc.

§ 12

Zmiana UMOWY

      - Zmiana postanowień UMOWY może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

      - Zakazuje się zmian postanowień zawartej UMOWY w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- nastąpi zmiana stawki podatku VAT. Zmiana taka spowoduje odpowiednią (dla zakresu niewykonanej części UMOWY) zmianę kwoty brutto oraz stawki i kwoty podatku VAT, określonych w § 3 ust. 2 UMOWY,

- zaistnieją przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonywania czynności przewidzianych UMOWĄ, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.

- inne niewymienione zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

- zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany UMOWY spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w UMOWIE;

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian UMOWY;

- zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3;

- łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w UMOWIE,

- UMOWA nie została wykonana w terminie, o którym mowa w § 2, a konieczność przedłużenia terminu wykonania UMOWY nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

      - Zmianę postanowień zawartych w UMOWIE uznaje się za istotną, jeżeli:

  - zmienia ogólny charakter UMOWY, w stosunku do charakteru UMOWY w pierwotnym brzmieniu;

  - nie zmienia ogólnego charakteru UMOWY i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjętoby oferty innej treści,

- zmiana narusza równowagę ekonomiczną stron na korzyść Wykonawcy 
w sposób nieprzewidziany pierwotnie w UMOWIE,

- zmiana znacznie rozszerza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z UMOWY,

- polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 5.

      - Zarówno wystąpienie jakichkolwiek okoliczności jak i konieczność wprowadzenia zmian do UMOWY wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony UMOWY o zamiarze wprowadzenia zmian z uzasadnieniem i określeniem skutków finansowych wprowadzanych zmian.

      - Zmiana pełnomocników stron, wskazanych w § 5 UMOWY, nie stanowi zmiany UMOWY. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie UMOWY pod rygorem nieważności.

## § 13
Rękojmia za wady

      - Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu UMOWY wynosi 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru określającego stan i wartość wykonanych usług, bez uwag i zastrzeżeń.

      - Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu UMOWY (podczas jego użytkowania) lub w przypadku wystąpienia awarii w okresie rękojmi za wady przedłoży Wykonawcy stosowną reklamację w formie pisemnej lub telefonicznie. Reklamacja przekazana telefonicznie zostanie bezzwłocznie potwierdzona pismem.

- Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:

  - niezwłocznie, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,

  - w innych przypadkach w ciągu 7 dni.

- Po bezskutecznym upływie terminów jak wyżej reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§ 14

Ochrona Danych Osobowych

- Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z klauzulą informacyjną Zamawiającego (zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.mwik.bydgoszcz.pl/index.php/ogloszenia-o-przetargach/informacja-o-rodo) swoich pracowników, których dane zamieścił w ofercie lub UMOWIE, informując ich, że ich dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się w pierwszej korespondencji przesłać do pracowników Zamawiającego wymienionych w § 5 ust. 1 i 2 swoją klauzulę informacyjną informując ich o fakcie przetwarzania ich danych osobowych (np. pisemnie, e-mailem).

§ 15

Postanowienia końcowe

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść, bądź obciążyć na rzecz osoby trzeciej wierzytelności powstałej w związku z wykonaniem przedmiotu UMOWY. Jakakolwiek cesja lub przelew wierzytelności stanowią podstawę do odstąpienia od UMOWY przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym.

- W sprawach nieuregulowanych w UMOWIE będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

- Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem UMOWY będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- UMOWA została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i w jednym egzemplarzu dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  		WYKONAWCA