# Załącznik nr 3 - wzór umowy ZAMIENNY

# UMOWA nr ZP-RZ/___/2026

zawarta __.__.2026 r. w Bydgoszczy (dalej: „UMOWA”) pomiędzy:

Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy (85-817), przy ul. Toruńskiej 103, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000051276, NIP: 554 030 92 41, REGON: 090563842, numer BDO: 000024031 o kapitale zakładowym w wysokości 369 088 000,00 zł, zwaną w dalszej treści UMOWY „Zamawiającym”, którą reprezentują:

- ……………………………………….. - …………………………………………

- ……………………………………….. - …………………………………………

a 
…………………………………………….. z siedzibą w …………………………

(…-….), przy ul. …………………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………….., NIP: …………………………, REGON: ………………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………….. zł,

zwaną w dalszej treści UMOWY „Wykonawcą”, którą reprezentuje / reprezentują:

…………………………………………..

…………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………., przy ul. …………., …-… ……………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …………….., REGON: ……………….., nr PESEL ……………………………., zwanym w dalszej treści UMOWY „Wykonawcą”.

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta UMOWA o następującej treści:

## § 1
Przedmiot UMOWY

- Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania zamówienie pn.: „Remont filtra biologicznego fermentera na terenie Oczyszczalni Fordon” w zakresie i na warunkach określonych w:

  - UMOWIE

  - ofercie Wykonawcy - Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do UMOWY.

  - opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do UMOWY, dalej: „OPZ”.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji UMOWY strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

- Wykonawca wykona przedmiot UMOWY z należytą starannością.

## § 2
Termin wykonania

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot UMOWY w terminie do 28.12.2026 r.

## § 3
Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie stałe.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT): ................... zł, słownie: ................................. złotych …/100, w tym:

  - wartość netto (bez podatku VAT): ..................... zł, słownie: ........................ złotych …/100;

  - podatek VAT ……%: ................ zł, słownie: .............................................. złotych …/100.

- Przyjęta forma wynagrodzenia oznacza, że za usługi niewykonane przez Wykonawcę, choć objęte UMOWĄ nie należy się wynagrodzenie, w związku z czym ulegnie ono obniżeniu na zasadzie ekwiwalentności świadczeń stron.

- W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych usług, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

## § 4
Płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot UMOWY odbędzie się:

- fakturą częściową wystawioną po wykonaniu przedmiotu UMOWY w zakresie prac określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ pkt 3 lit. a -u, w i x o wartości stanowiącej 90% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 2 UMOWY,

- fakturą końcową, wystawioną po wykonaniu przedmiotu UMOWY w zakresie określonym w Załączniku nr 4 do SIWZ pkt 3 lit. v o wartości stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust.2 UMOWY.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur będą podpisane przez Zamawiającego protokoły:

- w zakresie faktury częściowej - protokół stanu i wartości wykonanego do 20.11.2026 r. zakresu prac,

- w zakresie faktury końcowej protokół odbioru końcowego przedmiotu UMOWY.

- Protokół stanu i wartości usług, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi skwitowania przez Zamawiającego tej części prac, lecz umożliwia jedynie rozliczenie częściowe UMOWY i wystawienie faktury częściowej. Wykonane czy też zafakturowane prace będą podlegały weryfikacji i ocenie pod względem jakości oraz prawidłowego i zgodnego z UMOWĄ wykonania w toku odbioru końcowego przedmiotu UMOWY. Dopiero w toku odbioru końcowego robót następuje rozliczenie przedmiotu UMOWY i skwitowanie Wykonawcy z wykonaniem przedmiotu UMOWY.

- Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy .................................................................... (numer rachunku bankowego).

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

- W przypadku wystawienia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) Wykonawca:

  - przekaże Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe (w szczególności: protokół stanu i wartości wykonanych prac, protokół odbioru końcowego przedmiotu UMOWY) i inne ewentualne załączniki do faktury za pośrednictwem poczty e-mail na adres: pof@mwik.bydgoszcz.pl

  - prześle na adres e-mail wskazany w pkt powyżej powiadomienie, że Wykonawca wystawił fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF),

  - oprócz obligatoryjnych elementów faktury, w części Podmiot3/Daneidentyfikacyjne w polu „IDWew” wpisze: NIP Zamawiającego i liczbę „35007”.

## § 5
Pełnomocnicy stron

- Zamawiający ustanawia ……………….(nr tel…. adres e-mail:…) lub ………….. (nr tel. …, adres e-mail: ….), łącznie z ………………….. (nr tel…. adres e-mail:…) lub …………………………… (nr tel…., adres e-mail: ….) uprawnionymi do kontaktów:

- kontaktów z Wykonawcą,

- podpisania protokołów: stanu i wartości wykonanego do 20.11.2026 r. zakresu prac i odbioru końcowego przedmiotu UMOWY,

- dokonania odbioru końcowego przedmiotu UMOWY,

w granicach umocowania nadanego im UMOWĄ.

- Wykonawca ustanawia   ………………………... (imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail) uprawnionym do:

  - kontaktów z Zamawiającym,

  - przekazania przedmiotu UMOWY, podpisania protokołu stanu i wartości wykonanego do 20.11.2026 r. zakresu prac i podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu UMOWY,

w granicach umocowania nadanego mu UMOWĄ.

## § 6 
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do:

  - dostarczenia Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej w terminie 5 dni licząc od dnia zawarcia UMOWY,

  - zawiadomienia Wykonawcy o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu UMOWY z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem,

  - udostępnienia Wykonawcy przyłącza elektrycznego 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej,

  - do podpisania protokołu stanu i wartości wykonanego do dnia 20.11.2026 r. zakresu prac i dokonania odbioru przedmiotu UMOWY - protokołem odbioru końcowego przedmiotu UMOWY,

  - przeszkolenia pracowników Wykonawcy z zakresu przepisów BHP oraz ppoż. obowiązujących na terenie zakładu. Przekazanie informacji o ryzykach na terenie prowadzonych prac,

  - zapewnienia możliwości dojazdu do miejsca wykonywania prac samochodów ciężarowych z naczepą o nośności 8 [T] na oś,

  - zapewnienia możliwości tymczasowego rozładunku nowej biomasy i wyładunku starej biomasy w bezpośredniej bliskości zbiornika biofiltra,

  - zapewnienia poboru wody do zmycia zbiornika na biomasę i podłogi aeracyjnej w bezpośredniej bliskości urządzenia

  - zapewnienia możliwości korzystania przez pracowników Wykonawcy z pomieszczeń socjalnych na okres realizacji usługi,

  - zapewnienia awaryjnej wentylacji obiektów, z których powietrze jest kierowane na biofiltr na czas wykonania robót na biofiltrze.

## § 7 
Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany do:

  - wykonania przedmiotu UMOWY zgodnie z obowiązkami Wykonawcy określonymi w OPZ,

  - bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i ppoż,

  - wykonania zakresu prac, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i przekazania tego zakresu prac Zamawiającemu w terminie do 20.11.2026 oraz podpisania protokołu stanu i wartości zakresu prac wykonanego do 20.11.2026 r.,

  - wykonania pozostałej części zakresu prac, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2   i przekazania go Zamawiającemu w terminie wskazanym w § 2 UMOWY,

  - dokonania przekazania przedmiotu UMOWY - protokołem odbioru końcowego przedmiotu UMOWY,

  - prowadzenia prac od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 6.00 - 18.00,

  - zapewnienia własnym staraniem i na swój koszt wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu UMOWY,

  - nienarażania na uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego, znajdującego się na terenie realizowanych prac – w razie zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego w toku realizacji przedmiotu UMOWY Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt,

  - zapewnienia profesjonalnego nadzoru nad prawidłowością i bezpieczeństwem wykonywanych prac przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w zakresie prowadzonych prac.

- Wykonawca przygotuje i przekaże pracownikowi Oczyszczalni ścieków Fordon przy ul. Bora-Komorowskiego 74A w Bydgoszczy - p. ………………………………………., listę wszystkich pracowników biorących udział w wykonaniu przedmiotu UMOWY (imię i nazwisko pracownika, jego numer PESEL, a jeżeli numeru PESEL nie posiada – numer paszportu) wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdów, którymi będą wjeżdżać na teren Zamawiającego oraz poinformuje swoich pracowników:

  - o zasadach poruszania się na terenie obiektu w rejonie wykonywania przedmiotu UMOWY,

  - o zakazie wykonywania jakichkolwiek zdjęć za wyjątkiem zdjęć dokumentujących wykonywanie prac.

- Wykonawca będzie prowadził prace na terenie czynnego obiektu.

- Wykonawca, w razie wytworzenia odpadów, jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

- W czasie realizacji prac Wykonawca będzie utrzymywał teren w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz we właściwym porządku.

- Po zakończeniu realizacji prac objętych przedmiotem UMOWY, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w stanie nie gorszym niż zastał.

- W całym okresie realizowania przedmiotu UMOWY, począwszy od dnia zawarcia UMOWY i na zasadach w niej określonych, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem UMOWY, z sumą gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu UMOWY kończy się okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (dot. polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, który został przedłożony Zamawiającemu), to Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiedni dokument ubezpieczenia potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem UMOWY na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł  przez cały okres realizacji UMOWY.

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o gotowości odbioru zakresu prac opisanych w Załączniku nr 4 do SIWZ – OPZ pkt 3 lit. a-u, w i x na 2 dni przed planowanym uruchomieniem, a czynności odbioru zostaną wykonane w ciągu 1 dnia”.

## § 8
Odbiory

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot UMOWY.

- Strony postanawiają, że wykonanie zakresu prac wykonanych do 20.11.2026 r. zostanie potwierdzone protokołem stanu i wartości, który będzie zawierał wszelkie ustalenia, w szczególności:

1)	oznaczenie miejsca i daty sporządzenia protokołu,

2)	określenie terminu, w którym wykonano wymagany zakres prac

3)	 oznaczenie zakresu prac wykonanych,

4) 	wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i załączonych do protokołu,

5)	 oznaczenie osób podpisujących protokół i podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego przedmiotu UMOWY będzie spisany protokół odbioru końcowego przedmiotu UMOWY zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

  - oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

  - wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

  - oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

## § 9 
Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:

- za zwłokę wykonaniu zakresu prac, zgodnie z zobowiązaniem, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 UMOWY w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 UMOWY za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 UMOWY,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu UMOWY w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 UMOWY za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wskazanego w § 2,

- za niedotrzymanie terminów usunięcia awarii i/lub usterki, wskazanych w § 10 ust. 5 pkt 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 UMOWY – za każdy dzień liczony od upływu ww. terminów.

- za odstąpienie od UMOWY z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od UMOWY z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

## § 10
Gwarancja i rękojmia

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu UMOWY oraz gwarancji jakości przedmiotu UMOWY wynosi 12 miesięcy licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu UMOWY.

- Wybór przysługujących uprawnień Zamawiającemu na podstawie jednego z tytułów, o których mowa w ust. 1, należy do Zamawiającego.

- Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu UMOWY przekaże Zamawiającemu, sporządzoną w języku polskim, pisemną gwarancję, która w szczególności będzie zawierać:

  - nazwę (firmę) i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczpospolitej Polskiej,

  - obowiązki gwaranta, w szczególności wymienione w ust. 5,

  - uprawnienia Zamawiającego w przypadku, gdy w dostarczonym przedmiocie UMOWY ujawni się jakaś wada,

  - okres trwania gwarancji,

  - oświadczenie gwaranta, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego określonych w UMOWIE wynikających z niezgodności dostarczonego przedmiotu UMOWY z UMOWĄ.

- Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu UMOWY (podczas jego użytkowania) lub w przypadku wystąpienia awarii w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości przedłoży Wykonawcy stosowną reklamację w formie pisemnej, e-mailowo lub telefonicznie. Reklamacja przekazana telefonicznie zostanie bezzwłocznie potwierdzona pismem.

- Wykonawca, w ramach serwisu gwarancyjnego jest zobowiązany:

  - w przypadku wystąpienia awarii (nieprawidłowe działanie urządzenia uniemożliwiające jego funkcjonowanie) lub usterki (nieprawidłowe działanie urządzenia utrudniające jego funkcjonowanie) - do podjęcia usuwania skutków awarii lub usterki w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia i zakończenia usuwania ich skutków nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia,

  - w przypadku stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu UMOWY - do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - do naprawy sprzętu lub usunięcia wad w siedzibie Zamawiającego lub na własny koszt przewiezienia sprzętu do własnej siedziby,

  - do poniesienia w okresie rękojmi za wady i gwarancji wszystkich kosztów związanych z usuwaniem awarii i usterek, w szczególności naprawy uszkodzonego urządzenia (wady technologiczne), pod warunkiem, że urządzenie będzie eksploatowane zgodnie z dostarczoną przez Wykonawcę instrukcją obsługi i eksploatacji,

  - do wymiany na własny koszt na nowy, gdy w okresie rękojmi za wady i gwarancji podczas eksploatacji wystąpią co najmniej trzy awarie tego samego sprzętu (uszkodzenia spowodowane wadami technologicznymi).

- W razie opóźnienia się z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Zamawiający – po uprzedzeniu Wykonawcy – może powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę.

## § 11
Odstąpienie od UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od UMOWY w następujących sytuacjach:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie UMOWY nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY,

  - niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu UMOWY w terminie określonym w § 2 UMOWY oraz niewykonania przez Wykonawcę części zakresu prac na zasadach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 UMOWY, Zamawiający może odstąpić od UMOWY bez wyznaczenia terminu dodatkowego,

  - w razie stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień umownych przez Wykonawcę.

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu UMOWY bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu UMOWY pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu UMOWY,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od UMOWY powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Strony mogą odstąpić od UMOWY w terminie do 30 dni po upływie terminu jej wykonania, określonego w § 2 UMOWY.

- W wypadku odstąpienia od UMOWY, Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od UMOWY, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych elementów przedmiotu UMOWY na dzień odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od UMOWY postanowienia § 9 UMOWY zachowują moc.

## § 12
Zmiana UMOWY

- Zmiana postanowień UMOWY może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej UMOWY w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - nastąpi zmiana stawki podatku VAT. Zmiana taka spowoduje odpowiednią (dla zakresu niewykonanej części UMOWY) zmianę kwoty brutto oraz stawki i kwoty podatku VAT, określonych w § 3 ust. 2 UMOWY, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

  - zaistnieją przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością wykonywania czynności przewidzianych UMOWĄ, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.

  - inne niewymienione zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

  - zostały spełnione łącznie następujące warunki:

    - konieczność zmiany UMOWY spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

    - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w UMOWIE;

  - Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian UMOWY;

  - zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3;

  - łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w UMOWIE,

  - UMOWA nie została wykonana w terminie, o którym mowa w § 2, a konieczność przedłużenia terminu wykonania UMOWY nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zmianę postanowień zawartych w UMOWIE uznaje się za istotną, jeżeli:

  - zmienia ogólny charakter UMOWY, w stosunku do charakteru UMOWY w pierwotnym brzmieniu;

  - nie zmienia ogólnego charakteru UMOWY i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

    - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjętoby oferty innej treści,

    - zmiana narusza równowagę ekonomiczną stron na korzyść Wykonawcy 
w sposób nieprzewidziany pierwotnie w UMOWIE,

    - zmiana znacznie rozszerza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z UMOWY,

    - polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych, niż wymienione w ust. 2 pkt 5.

- Zarówno wystąpienie jakichkolwiek okoliczności jak i konieczność wprowadzenia zmian do UMOWY wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony UMOWY o zamiarze wprowadzenia zmian z uzasadnieniem i określeniem skutków finansowych wprowadzanych zmian.

- Zmiana pełnomocników stron, wskazanych w § 5 UMOWY, nie stanowi zmiany UMOWY. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie UMOWY pod rygorem nieważności.

## § 13
Ochrona Danych Osobowych

- Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z klauzulą informacyjną Zamawiającego (zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.mwik.bydgoszcz.pl/index.php/ogloszenia-o-przetargach/informacja-o-rodo) swoich pracowników, których dane zamieścił w ofercie lub UMOWIE, informując ich, że ich dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się w pierwszej korespondencji przesłać do pracowników Zamawiającego wymienionych w § 5 ust. 1 swoją klauzulę informacyjną informując ich o fakcie przetwarzania ich danych osobowych (np. pisemnie, e-mailem).

## § 14
Postanowienia końcowe

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść, bądź obciążyć na rzecz osoby trzeciej wierzytelności powstałej w związku z wykonaniem przedmiotu UMOWY.

- W sprawach nieuregulowanych w UMOWIE będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

- Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem UMOWY będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- UMOWA została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i w jednym egzemplarzu dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA